## Slide 1: ПРОЕКТ «Разработка сайта для музыкальной группы “Дискотека Авария”»
Выполнила: команда «Gamma»

## Slide 2
Информация о проекте
Будем считать, что выполнен сбор и детальный анализ водных требований заказчика и есть утвержденное ТЗ.
Название проекта | Разработка сайта для музыкальной группы «Дискотека Авария»
Заказчик проекта | Алексей Рыжов
Руководитель проекта | Кубаныч Замирбеков
Дизайнер | Иван Логинов
Разработчик | Николай Рязанцев
Дата создания документа | 04.04.2016

## Slide 3
Цель проекта:
До 15.04.2016 года закончить разработку сайта и 18.04.2016 сдать заказчику.
Результат проекта:
Рабочий сайт музыкальной группы «Дискотека Авария».
Ограничения проекта:
- на время – дата старта 04.04.2016 г., продолжительность 10 рабочих дней;